文件编号：ITSS-10-02-05

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练记录

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.12.15 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.12.15 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.12.15 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.15 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练记录	1

1. 演练基本信息	4

2. 演练过程实录	4

3. 资源使用与保障情况实录	7

4. 问题与改进	7

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练时间 | 2025年12月15日 14:00 至 16:30 |
| 演练地点 | 陕西华龙制药有限公司机房及办公区 |
| 演练形式 | ☑ 实战模拟 ☑ 桌面推演 |
| 演练级别 | 项目级 (II级响应) |
| 模拟事件 | ERP系统数据库服务中断应急演练 |
| 总指挥 | 严长运 |
| 副总指挥 | 赵伟 (甲方) |
| 实际参与人数 | 22 人 |

演练过程实录

| 时间 | 阶段/场景 | 关键活动与沟通记录 | 执行人/报告人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:05 | 事件触发 | 值班工程师报告："报告指挥中心，ERP系统监控告警！财务部和生产部同时反馈系统无法登录，页面显示‘数据库连接失败’。初步排查发现数据库服务已停止，应用服务器连接超时！" | 值班工程师 |
| 14:06-14:10 | 信息报告 | 1. 值班工程师 → 现场演练组长 → 项目经理严长运报告 2. 严长运向总指挥及甲方副总指挥赵伟报告 | 值班工程师 |
| 14:12 | 书面报告展示 | 严长运向指挥部递交《突发事件初步报告》，包含时间、地点、事件概况、已采取措施等 | 值班工程师 |
| 14:15-14:28 | 先期处置 | 1. 现场管控：应急执行小组赶赴机房，设置临时警戒区，检查机房环境 2. 信息通报：后勤保障组通知财务部、生产部等业务部门系统故障情况 3. 技术准备：技术支持小组集结，准备诊断工具 | 现场演练组、后勤保障组 |
| 14:30-15:25 | 技术研判与处置 | 1. 故障诊断：检查数据库服务状态，发现服务已停止；查看系统日志，发现"磁盘空间不足"错误 2. 空间清理：清理数据库日志备份、临时文件，释放空间 3. 服务恢复：手动启动数据库服务，应用服务器自动重连成功 4. 数据验证：执行数据一致性检查脚本，确认数据完整 5. 业务验证：通知关键用户进行业务操作验证 | 技术支持组（王潇、赵聪） |
| 15:28 | 系统恢复验证 | 技术组报告："报告总指挥，数据库服务已成功恢复，磁盘空间清理完成，数据验证正常。财务部、生产部关键用户已完成业务操作验证，系统运行正常。" | 技术支持组代表 |

资源使用与保障情况实录

| 资源类型 | 计划使用情况 | 实际使用/调用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信设备 | 对讲机8台，微信群 | 对讲机CH3频道全程畅通，微信群用于信息同步 | 通信保障有力 |
| 软件工具 | 数据库管理工具2套、日志分析工具2套 | 全部工具正常使用，数据库诊断顺利 | 工具准备充分 |
| 备份介质 | 数据库备份文件1份 | 备份文件可正常读取，用于数据恢复参考 | - |
| 文档工具 | 应急记录本、评估表格 | 完整记录演练全过程 | - |
| 人员到位 | 计划约25人 | 实际到位22人，3人因其他工作请假 | 核心岗位人员全部到位 |

问题与改进

问题1：数据库空间监控阈值设置偏低

根源分析：当前磁盘空间监控阈值为95%，预警后留给应急处置的时间不足。

改进建议：

将磁盘空间使用率告警阈值调整为85%

增加空间增长趋势分析，提前预测空间不足风险

建立定期清理临时文件和日志备份的运维制度

问题2：故障诊断流程可进一步标准化

根源分析：技术组接管现场后，与值班工程师的交接流程不够规范。

改进建议：

制定标准化的《故障现场交接单》，包含故障现象、已采取措施、注意事项等

设立固定的现场交接区，确保信息传递完整

问题3：业务部门通知流程可优化

根源分析：后勤组通知业务部门时，部分联系人信息未及时更新。

改进建议：

建立业务部门应急联系人清单，每季度更新一次

在应急预案中增加业务影响评估环节，明确不同业务部门的恢复优先级