文件编号：ITSS-10-02-06

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练报告

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.12.18 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.12.18 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.12.18 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.18 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练报告	1

1. 摘要	4

2. 演练概况	4

3. 编制依据	4

4. 演练实施情况回顾	4

5. 演练评估与分析	5

5.1. 目标达成情况评估	5

5.2. 关键环节能力评估	5

6. 问题与改进	6

摘要

本次演练于2025年12月15日按计划成功实施。演练模拟了ERP系统数据库服务中断的突发事件，全面检验了《项目应急预案》的可行性及各应急小组的协同作战能力。总体来看，演练组织有序、响应迅速、处置有效，基本达到了"检验预案、磨合机制、锻炼队伍、完善准备"的预设目标。演练同时暴露了监控策略、交接流程等方面存在的3项具体问题，并提出相应改进建议。本报告建议批准所述改进项，并据此对应急预案进行针对性修订。

演练概况

演练名称：ERP系统故障应急演练

演练时间：2025年12月15日 14:00 - 16:30

演练地点：陕西华龙制药有限公司机房及办公区

演练形式：实战综合演练（结合现场模拟与桌面推演）

演练级别：项目级（II级响应）

参演人员：共计22人，来自应急管理办公室、勘察测绘院（交付部、研发部）、综合部及甲方代表。

模拟场景：ERP系统数据库服务突然中断，应用无法访问。

编制依据

《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急预案》

《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练实施方案》

《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急实施计划》

《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练记录》

演练实施情况回顾

演练严格遵循《应急实施计划》设定的流程展开，共分为六个阶段：

初始化与事件触发：各小组准时就位，数据库故障模拟脚本触发准确。

信息报告与应急启动：现场至指挥部的信息报告链路通畅，用时约5分钟，符合预案小于30分钟的要求；总指挥决策果断，II级响应启动正确。

先期处置：现场组迅速完成机房环境检查、业务部门通报等步骤，流程规范；后勤组建立应急通讯群组，信息同步及时。

技术研判与协同处置：技术组诊断准确（磁盘空间满导致数据库停止），恢复方案有效（空间清理、服务重启、数据验证），团队协作顺畅。

恢复与终止：系统恢复验证报告全面，业务验证通过，现场清理及时，响应终止指令清晰。

总结点评：各小组进行了客观自评，总指挥与甲方代表进行了总结点评。

演练评估与分析

目标达成情况评估

| 预设目标 | 评估结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检验预案 | 基本达成 | 预案中的组织架构、响应流程、职责分工在演练中得到有效执行，证明其主体框架科学、可行。 |
| 磨合机制 | 良好达成 | 各应急小组之间，以及与公司交付部、采购部等常设部门的“平战结合”联动机制运作顺畅，沟通高效。 |
| 锻炼队伍 | 良好达成 | 参演人员应急意识显著增强，对报告流程、处置措施、自身职责的熟悉度大幅提升，技术队伍实操能力得到验证。 |
| 完善准备 | 部分达成 | 通讯、物资等常规保障充分，但暴露出特定技术装备（熔接机）的应急准备存在优化空间。 |

关键环节能力评估

信息流转效率：优秀。从事件发生到核心决策层知晓，用时远低于预案要求，报告内容完整、格式规范。

指挥决策效能：优秀。指挥层级清晰，决策点明确，响应级别判定准确。

现场处置规范性：良好。先期处置步骤完整，注重信息同步和业务部门沟通，符合应急预案要求。

技术支撑能力：优秀。故障定位准确（磁盘空间问题），方案制定合理，恢复操作规范，数据验证完整，体现了扎实的技术能力。

后勤与协同保障：良好。通讯保障到位，跨部门协作请求能够得到及时响应。

问题与改进

| 序号 | 问题描述 | 根源分析 | 改进建议 | 责任部门 | 建议完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库空间监控阈值设置偏高，预警后响应时间不足 | 当前监控阈值为95%，留给应急处置的时间窗口过短 | 1. 将磁盘空间使用率告警阈值调整为85% 2. 增加空间增长趋势分析，提前预测风险 3. 建立定期清理临时文件的运维制度 | 交付部 | 2026年1月31日 |
| 2 | 故障现场交接流程不够规范 | 预案中未明确现场交接的标准化流程 | 制定《故障现场交接单》，明确故障现象、已采取措施、注意事项等 | 应急管理办公室 | 2026年1月15日 |
| 3 | 业务部门联系人信息更新不及时 | 应急联系人清单未定期维护 | 建立业务部门应急联系人清单，每季度更新一次 | 综合部 | 2026年1月31日 |