文件编号：ITSS-10-02-07

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练改进跟踪

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.12.30 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.12.30 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.12.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.30 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急演练改进跟踪	1

1. 问题与改进	4

问题与改进

| 序号 | 问题描述 | 根源分析 | 改进建议 | 责任部门 | 建议完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库空间监控阈值设置偏高，预警后响应时间不足 | 当前监控阈值为95%，留给应急处置的时间窗口过短 | 1. 将磁盘空间使用率告警阈值调整为85% 2. 增加空间增长趋势分析，提前预测风险 3. 建立定期清理临时文件的运维制度 | 交付部 | 2026年1月31日 |
| 2 | 故障现场交接流程不够规范 | 预案中未明确现场交接的标准化流程 | 制定《故障现场交接单》，明确故障现象、已采取措施、注意事项等 | 应急管理办公室 | 2026年1月15日 |
| 3 | 业务部门联系人信息更新不及时 | 应急联系人清单未定期维护 | 建立业务部门应急联系人清单，每季度更新一次 | 综合部 | 2026年1月31日 |