文件编号：ITSS-09-02-02

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据清洗策略实施方案

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.7.3 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.7.3 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.7.3 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.7.10 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据清洗策略实施方案	1

1. 总则	4

1.1. 方案目的	4

1.2. 编制依据	4

1.3. 总体目标	4

2. 数据清洗详细设计	4

2.1. 分域清洗策略	4

2.1.1. 生产管理数据域	4

2.1.2. 库存管理数据域	5

2.1.3. 质量管理数据域	5

2.1.4. 财务管理数据域	6

2.1.5. 采购与供应商数据域	6

2.1.6. 系统日志与接口数据域	6

2.1.7. 设备运维数据域	7

2.2. 技术架构与实施路径	7

3. 实施与管理规划	7

3.1. 阶段化实施计划	8

3.2. 组织与职责分工	8

3.3. 关键交付物	8

4. 验收标准	9

5. 保障措施	9

6. 附则	10

总则

方案目的

为保障"陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目"的数据质量与系统可靠性，特制定本数据清洗策略方案。本方案旨在系统性地规划与设计数据清洗工作，确保源自生产管理、库存管理、财务管理等业务系统的多源数据，在汇入核心平台前具备准确、完整、一致、及时的质量特征，从而支撑上层业务应用实现预期价值。

编制依据

本方案严格遵循《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据清洗策略需求分析报告》中提出的核心业务目标、质量要求与管理流程需求，是指导项目数据清洗工作实施的纲领性文件。

总体目标

本方案致力于达成三大目标：

- 达成预设的数据质量关键绩效指标，满足制药企业生产、库存、财务等核心业务的准确性要求；

- 建立一套权责清晰、流程可控、持续改进的数据质量管理闭环；

- 交付高质量的数据资产及配套的治理能力，确保项目长效运营。

数据清洗详细设计

分域清洗策略

针对项目四大数据域的特征，实施差异化清洗。

生产管理数据域

本域数据主要来源于生产工单、工艺路线、BOM表、生产日报等，核心问题在于数据关联复杂、版本混乱及记录缺失。

清洗策略包括：

建立工单状态与生产工序的关联校验规则，识别并标记状态冲突的异常工单（如已完工工单仍有未完成工序）

对BOM表进行版本一致性检查，确保生产用料与实际BOM版本一致，标记版本冲突的异常记录

对生产日报中的关键字段（产量、工时、合格率）进行完整性校验，缺失数据及时告警并触发补录流程

建立生产时间逻辑校验，确保投料时间、完工时间、质检时间的先后顺序合理

库存管理数据域

本域数据包括出入库记录、库存台账、盘点数据、库龄分析等，主要存在负库存、计量单位不一致、批次号错误等问题。

清洗策略包括：

建立库存异动逻辑校验规则，实时检测负库存并触发告警，同时标记异常记录

统一物料计量单位转换规则，对不同单位（如"箱"与"盒"）的出入库记录进行标准化转换

对批次号进行格式校验，不符合GMP规范的批次号自动标记并推送至人工复核

建立库存盘点差异分析机制，对盘点数据与实际库存的异常偏差进行识别和标记

对库龄数据进行合理性检查，超出有效期的库存自动预警

质量管理数据域

本域数据包括质检报告、合格率统计、质量异常记录、GMP相关文档等，数据敏感性高，存在检验标准不一致、记录不完整、有效期计算错误等问题。

清洗策略包括：

建立质检标准与检验结果的匹配校验，确保检验项目与标准要求一致

对质检记录的关键字段（检验批次、检验项目、检验结果）进行完整性校验

对有效期数据进行自动计算和校验，确保生产日期、有效期、复检期逻辑正确

对质量异常记录进行分类归集，异常等级自动标记

财务管理数据域

本域数据包括凭证记录、成本核算、应收应付、财务报表等，数据准确性要求极高，存在科目编码错误、借贷不平、凭证日期混乱等风险。

清洗策略包括：

建立凭证借贷平衡校验规则，不平凭证自动拦截并通知财务人员

对科目编码进行对照校验，确保编码与科目名称一致，不一致的自动映射或标记

对凭证日期进行合理性检查，超出当前会计期间的凭证标记异常

建立金额合理性校验，对大额异常交易、负金额等特殊情况进行识别

对成本核算数据进行逻辑校验，确保生产成本、制造费用分摊合理

采购与供应商数据域

本域数据包括采购订单、供应商档案、到货记录、应付账款等，存在供应商信息重复、采购价格异常、到货日期与订单不符等问题。

清洗策略包括：

建立供应商主数据去重机制，基于统一社会信用代码、名称等关键字段识别重复记录

对采购价格进行合理性校验，与历史均价、市场参考价对比，异常价格标记

建立到货日期与订单日期的逻辑校验，确保到货不早于下单日期

对供应商资质有效期进行监控，临近过期自动预警

系统日志与接口数据域

本域数据来自各系统接口日志、数据库日志、用户操作日志等，数据体量大，关键告警易被淹没。

清洗策略包括：

制定统一的日志解析规范，准确提取时间、接口名称、错误码、操作人等关键字段

建立规则引擎，从海量日志中实时过滤并归类错误、警告等关键事件

对接口调用失败、超时等异常情况进行统计和告警

对用户异常操作（如多次登录失败、非工作时间操作）

设备运维数据域

本域数据包括设备台账、维修记录、保养计划、故障报修等，数据格式多样，存在设备编码不统一、维修记录缺失、保养计划逾期未执行等问题。

清洗策略包括：

建立设备主数据统一编码规范，确保同一设备在不同系统中的编码一致

对维修记录的关键字段（设备编码、故障现象、维修措施、维修时间）进行完整性校验

建立保养计划执行情况跟踪机制，对逾期未执行的保养计划自动预警

对设备故障数据进行分类统计，识别高频故障设备，为预防性维护和设备更新提供数据支持

技术架构与实施路径

采用"ETL批量清洗+实时校验"的混合架构：

- 批量清洗：使用Kettle/DataX等ETL工具，对生产、库存、财务等核心业务数据进行定时批量清洗，执行数据标准化、去重、补全等操作

- 实时校验：在数据接入层部署轻量级校验规则，对关键业务数据（如出入库、凭证录入）进行实时完整性校验

- 任务调度：通过Apache Airflow进行清洗任务调度，管理依赖关系和执行顺序

- 监控看板：利用Grafana配置数据质量KPI看板，实时监控各项指标达成情况

- 规则配置：清洗规则力求实现配置化管理，通过配置文件或规则引擎驱动，提升可维护性

实施与管理规划

阶段化实施计划

数据清洗工作将完全融入项目90天的总建设周期，分四阶段推进。

第一阶段（第1-30天）：规则设计与开发。完成各数据域清洗规则的详细设计、评审与核心代码开发。

第二阶段（第31-60天）：集成联调与试运行。与各业务系统对接联调，利用模拟或历史数据进行全流程试运行并优化。

第三阶段（第61-75天）：全量上线与监控。随系统正式上线启动全量数据清洗，并开启全天候质量监控。

第四阶段（第76-90天）：验收与交付。进行稳定性考核，输出最终质量报告，完成专项验收。

组织与职责分工

| 角色 | 单位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 甲方业务负责人 | 陕西华龙制药 | 负责清洗规则所涉及业务逻辑的最终评审与确认；参与验收测试 |
| 甲方技术负责人 | 陕西华龙制药 | 负责本方案及技术交付物的评审；监督实施质量与进度 |
| 乙方项目经理 | 益利德 | 负责方案整体推进，协调资源，定期汇报进展 |
| 乙方数据工程师 | 益利德 | 负责清洗规则的详细设计、代码开发、测试部署 |
| 双方联合验收组 | 双方 | 负责最终验收测试，确认KPI达成情况 |

关键交付物

实施方需按阶段提交以下交付物：

- 《详细数据清洗规则设计说明书》

- 《数据清洗模块测试报告》

- 《数据质量监控平台操作手册》

- 《周期性数据质量分析报告》

- 《数据清洗专项竣工报告》

- 《数据清洗规则库》

- 《数据质量日报/周报》

- 《清洗过程审计日志》

验收标准

数据清洗工作的验收以可量化、可验证的关键绩效指标为核心标准。在项目最终验收前，需提供连续15天的稳定运行数据，证明以下核心指标已持续达标：

| 指标类别 | 验收标准 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 清洗有效性 | 核心业务字段填充率 ≥ 99% | 系统统计 |
| 清洗有效性 | 关键业务数据准确率 ≥ 95% | 抽样复核 |
| 处理时效性 | 95%的数据记录端到端清洗延迟 ≤10秒 | 监控平台 |
| 系统可靠性 | 数据清洗任务执行成功率 ≥ 99.9% | Airflow日志 |
| 过程可追溯 | 清洗过程日志完整率 100% | 日志审计 |
| 流程可管理性 | 80%以上清洗规则可通过配置界面管理 | 系统验证 |

保障措施

规则变更管理：为应对业务规则变化，建立《数据清洗规则变更管理流程》，任何清洗规则的变更需经甲方业务负责人书面审批，并在测试环境验证后方可上线。

数据可追溯：所有数据处理环节必须记录完整的数据血缘日志，确保从清洗后数据可追溯到原始数据，满足GMP审计要求。

性能保障：清洗平台需通过高于当前数据峰值50%的压力测试，确保业务增长期仍能稳定运行。

沟通机制：建立双周数据质量例会制度，由双方项目组共同参与，及时同步问题、评审报告并决策优化方向。

应急预案：制定清洗系统故障应急预案，明确故障发现、上报、处置、恢复的完整流程，确保故障发生时业务影响最小化。

附则

本方案经甲方项目指导委员会评审通过后生效，即成为本项目数据清洗工作的最高执行依据。方案所有附件与本方案正文具有同等效力。