文件编号：ITSS-09-02-03

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据清洗策略实施方法

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.7.3 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.7.3 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.7.3 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.7.10 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据清洗策略实施方法	1

1. 文档概述	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 术语定义	5

2. 实施目标	5

2.1. 数据质量目标	5

2.2. 业务支撑目标	5

3. 具体实施策略	6

3.1. 分域清洗实施要点	6

3.1.1. 生产管理数据域	6

3.1.2. 库存管理数据域	6

3.1.3. 质量管理数据域	7

3.1.4. 财务管理数据域	7

3.1.5. 采购与供应商数据域	8

3.1.6. 设备运维数据域	8

3.1.7. 系统日志与接口数据域	8

3.2. 技术工具与操作流程	9

4. 详细实施步骤	9

4.1. 第一阶段：规则设计与环境准备（第1-30天）	9

4.2. 第二阶段：集成联调与试运行（第31-60天）	10

4.3. 第三阶段：全量上线与监控（第61-75天）	10

4.4. 第四阶段：验收支持与知识转移（第76-90天）	11

5. 风险管理与质量控制	11

5.1. 关键风险与应对	11

5.2. 质量控制活动	12

6. 交付物清单	12

文档概述

目的

本文档旨在为"陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目"提供具体、可操作的数据清洗实施方法。本方法严格遵循《数据清洗策略需求分析报告》的业务需求与《数据清洗策略方案》的技术架构，确保数据清洗工作能够高质量、高效率地落地执行，保障平台数据的准确性、一致性与时效性。

适用范围

本方法适用于本项目所有数据源的清洗实施工作，具体包括但不限于以下四类数据域：

| 数据域 | 数据来源 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 生产管理数据域 | 生产工单、工艺路线、BOM表、生产日报 | 数据关联复杂、版本混乱、记录缺失 |
| 库存管理数据域 | 出入库记录、库存台账、盘点数据、库龄分析 | 负库存、计量单位不一致、批次号错误 |
| 质量管理数据域 | 质检报告、合格率统计、质量异常记录、GMP文档 | 检验标准不一致、记录不完整、有效期错误 |
| 财务管理数据域 | 凭证记录、成本核算、应收应付、财务报表 | 科目编码错误、借贷不平、凭证日期混乱 |
| 采购与供应商数据域 | 采购订单、供应商档案、到货记录、应付账款 | 供应商重复、价格异常、到货日期不符 |
| 设备运维数据域 | 设备台账、维修记录、保养计划、故障报修 | 设备编码不统一、维修记录缺失、保养逾期 |
| 系统日志与接口数据域 | 接口日志、数据库日志、用户操作日志 | 关键告警被淹没、日志格式不统一 |

术语定义

数据清洗：指按照预定义的业务规则与技术逻辑，对原始数据进行检测、修正、转换或标记，以提升其准确性、完整性、一致性、唯一性与时效性的过程。

数据质量KPI：衡量数据清洗效果的关键量化指标，如准确率、采集率、延迟等。

数据血缘：记录数据从源头到最终形态的完整处理路径与变换关系。

实施目标

数据质量目标

通过实施本方法，确保清洗后数据达到以下量化标准：

准确性：核心业务字段值与其真实状态的一致性，核心业务数据准确率不低于95%。

完整性：关键数据采集无缺失，核心业务字段填充率不低于99%。

一致性：同一实体在不同系统中的标识与属性完全统一，主数据一致率达到100%。

时效性：数据从产生到可用的端到端延迟（P95）不超过10秒。

唯一性：业务数据中的重复记录率低于0.1%。

业务支撑目标

为生产计划、成本核算提供准确、及时的BOM和工单数据

为库存管理、财务报表提供完整、一致的出入库和凭证数据

为质量追溯、GMP审计提供可追溯、可验证的质检和批次数据

为设备维护、保养计划提供完整、规范的维修和保养记录

为采购决策、供应商评估提供准确、可靠的采购和到货数据

具体实施策略

分域清洗实施要点

生产管理数据域

- 实施要点：

建立工单状态与生产工序的关联校验规则，编写SQL脚本定期扫描异常工单（如已完工工单仍有未完成工序）

对BOM表进行版本一致性检查，按物料+生效日期比对版本有效性，标记版本冲突的异常记录

对生产日报的关键字段（产量、工时、合格率）设置非空校验，缺失数据生成补录工单

建立生产时间逻辑校验规则，确保投料时间、完工时间、质检时间的先后顺序合理

- 技术实现：

- Sql：

- -- 示例：工单状态异常检测脚本

- SELECT wo_id, wo_status,工序完成状态

- FROM 生产工单表

- WHERE wo_status = '已完成'

- AND 存在未完成工序 = 1;

库存管理数据域

- 实施要点：

- 建立库存异动逻辑校验规则，实时检测负库存并写入异常记录表

- 统一物料计量单位转换规则，建立单位转换映射表，对出入库记录进行标准化转换

- 对批次号进行格式校验（如生产日期+流水号），不符合规范的批次号标记并推送至人工复核

- 建立库存盘点差异分析机制，对盘点数据与实际库存的异常偏差（如差异率>5%）进行识别和标记

- 对库龄数据进行合理性检查，超出有效期的库存自动预警并生成处理建议

- 技术实现：

- sql

- -- 示例：负库存检测脚本

- SELECT 物料编码, 仓库, SUM(入库数量 - 出库数量) as 当前库存

- FROM 库存流水表

- GROUP BY 物料编码, 仓库

- HAVING SUM(入库数量 - 出库数量) < 0;

质量管理数据域

- 实施要点：

- 建立质检标准与检验结果的匹配校验，确保检验项目与物料标准要求一致

- 对质检记录的关键字段（检验批次、检验项目、检验结果）设置完整性校验

- 对有效期数据进行自动计算和校验，确保生产日期、有效期、复检期逻辑正确

- 对质量异常记录进行分类归集，按异常等级（重大/一般/轻微）自动标记

财务管理数据域

- 实施要点：

- 建立凭证借贷平衡校验规则，不平凭证自动拦截并写入异常表，通知财务人员

- 对科目编码进行对照校验，建立科目映射表，不一致的自动映射或标记

- 对凭证日期进行合理性检查，超出当前会计期间的凭证标记异常

- 建立金额合理性校验，对大额异常交易（如超出阈值3倍）、负金额等情况进行识别

- 对成本核算数据进行逻辑校验，确保生产成本、制造费用分摊合理

- 技术实现：

- sql

- -- 示例：借贷平衡检测脚本

- SELECT 凭证号, SUM(借方金额) as 借方合计, SUM(贷方金额) as 贷方合计

- FROM 凭证明细表

- GROUP BY 凭证号

- HAVING ABS(SUM(借方金额) - SUM(贷方金额)) > 0.01;

采购与供应商数据域

- 实施要点：

- 建立供应商主数据去重机制，基于统一社会信用代码、名称等关键字段识别重复记录

- 对采购价格进行合理性校验，与历史均价、市场参考价对比，异常价格（如波动>20%）标记

- 建立到货日期与订单日期的逻辑校验，确保到货不早于下单日期

- 对供应商资质有效期进行监控，临近过期30天自动预警

设备运维数据域

- 实施要点：

- 建立设备主数据统一编码规范，确保同一设备在不同系统中的编码一致

- 对维修记录的关键字段（设备编码、故障现象、维修措施、维修时间）进行完整性校验

- 建立保养计划执行情况跟踪机制，对逾期未执行的保养计划自动预警

- 对设备故障数据进行分类统计，识别高频故障设备，为预防性维护提供数据支持

系统日志与接口数据域

- 实施要点：

- 制定统一的日志解析规范，使用正则表达式提取时间、接口名称、错误码、操作人等关键字段

- 建立规则引擎，从海量日志中实时过滤并归类错误、警告等关键事件

- 对接口调用失败、超时等异常情况进行统计和告警

- 对用户异常操作（如多次登录失败、非工作时间敏感操作）进行识别和记录

技术工具与操作流程

- 批量清洗：

使用Kettle/DataX等ETL工具，对生产、库存、财务等核心业务数据进行定时批量清洗

执行数据标准化、去重、补全等操作，按每日/每小时批次运行

- 实时校验：

在数据接入层部署轻量级校验规则，对关键业务数据（如出入库、凭证录入）进行实时完整性校验

采用规则引擎（如Drools）管理校验规则，实现规则与代码解耦

- 任务调度：

通过Apache Airflow进行清洗任务调度，管理依赖关系和执行顺序

设置失败重试、告警通知机制，确保任务可靠性

- 监控看板：

利用Grafana配置数据质量KPI看板，实时监控各项指标达成情况

设置阈值告警，指标异常时通过邮件、企业微信通知相关人员

- 规则配置：

清洗规则以JSON配置文件形式存储，通过内部管理界面进行发布、更新与回滚

建立规则版本管理机制，确保规则变更可追溯

详细实施步骤

第一阶段：规则设计与环境准备（第1-30天）

- 数据源对接：

与各业务系统负责人确认数据接口协议，完成ERP各模块（生产、库存、财务等）的接入调试

梳理数据字典，明确各数据域的关键字段和业务规则

- 规则细化开发：

依据《数据清洗策略实施方案》中的规则设计要点，编写具体的清洗代码与配置文件

为每类清洗规则编写单元测试用例，确保规则正确性

- 测试环境部署：

搭建与生产环境一致的测试集群，部署清洗程序与相关依赖组件

配置任务调度和监控系统

- 交付物：

《详细数据清洗规则说明书》

《测试环境部署报告》

清洗规则单元测试用例及结果

第二阶段：集成联调与试运行（第31-60天）

- 模块集成：

将清洗模块与ERP各业务系统进行联调，确保数据通路畅通

验证清洗程序对接入数据的处理效果

- 试运行与调优：

使用历史数据开展至少15天的试运行，监控清洗效果

根据业务部门（生产部、财务部、仓储部等）的反馈调整规则参数

记录试运行期间的数据质量问题和处理情况

- 交付物：

《数据清洗模块集成测试报告》

《试运行数据质量分析报告》

试运行期间问题处理记录

第三阶段：全量上线与监控（第61-75天）

- 生产环境部署：

将经测试验证的清洗程序与配置部署至生产环境

执行数据全量清洗，确保历史数据质量

- 监控体系启用：

全面开启数据质量监控看板与告警，实施7x24小时运行监控

建立数据质量日报机制，每日推送质量报告

- 交付物：

《生产环境部署手册》

《数据质量监控看板使用指南》

数据质量日报模板

第四阶段：验收支持与知识转移（第76-90天）

- 稳定性运行：

保障清洗系统连续稳定运行，收集验收所需的KPI数据

确保连续15天各项KPI持续达标

- 文档与培训：

整理全部实施文档，包括设计文档、配置说明、操作手册等

向甲方运维团队提供一次系统性的操作培训，确保知识有效转移

- 交付物：

《数据清洗系统运维手册》

《培训记录》（含签到表、培训材料）

《最终数据清洗竣工报告》（含KPI达标证明）

风险管理与质量控制

关键风险与应对

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 规则逻辑错误 | 清洗规则逻辑错误导致数据被错误修改或删除 | 所有清洗规则上线前必须通过业务逻辑评审与数据样本测试，在测试环境充分验证；变更需走审批流程，并在测试环境验证后方可上线 |
| 数据丢失与失真 | 清洗过程中数据丢失或失真，无法追溯 | 清洗前对原始数据永久备份；清洗过程中记录完整数据血缘日志，确保任何数据都可追溯还原 |
| 系统性能瓶颈 | 清洗系统成为数据处理瓶颈，影响业务时效 | 清洗系统需通过至少1.5倍业务峰值压力的性能测试；设置弹性伸缩策略，监控系统负载 |
| 业务规则变更 | 业务规则变化导致清洗规则失效 | 建立《数据清洗规则变更管理流程》，与业务部门建立沟通机制，及时响应规则变更需求 |
| 沟通与协作 | 与甲方沟通不畅，需求理解偏差 | 与甲方建立双周例会制度，同步进展、评审报告；使用协同平台管理数据质量问题工单 |

质量控制活动

代码审查：所有清洗脚本与配置变更需经过同级评审。

测试用例：为每类清洗规则编写对应的单元测试与集成测试用例。

质量门禁：在CI/CD流水线中设置质量门禁，测试覆盖率、规则验证通过率不达标则禁止发布。

交付物清单

本实施方法要求产出以下具体交付物，作为工作完成的证据与后续运维的依据：

《详细数据清洗规则说明书》

《数据清洗模块源代码及配置库》

《测试报告》（单元测试、集成测试、性能测试）

《生产环境部署与配置文档》

《数据质量监控看板与告警规则说明》

《数据清洗系统运维手册》

《最终数据清洗竣工报告》（必须附有连续15天KPI达标的数据截图与说明）

附件：

数据清洗规则配置文件示例（JSON格式）

数据血缘日志记录格式说明

数据质量告警工单模板