文件编号：ITSS-09-02-04

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据质量验收测试报告

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.10.20 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.10.20 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.10.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.20 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目数据质量验收测试报告	1

1. 验收测试概述	4

1.1. 测试目的	4

1.2. 测试范围	4

1.3. 测试方法概述	4

2. 测试环境与过程	5

2.1. 测试环境	5

2.2. 测试过程记录	5

3. 测试结果与KPI达成分析	5

3.1. KPI-01：生产管理数据域 - BOM准确率	5

3.2. KPI-02：库存管理数据域-库存准确率	6

3.3. KPI-03：财务管理数据域-凭证平衡率	6

3.4. KPI-04：质量管理数据域-质检记录完整率	7

3.5. KPI-05：系统过程域-数据清洗任务执行成功率	7

3.6. KPI-06：系统过程域-端到端数据清洗延迟	8

3.7. KPI-07：过程可追溯性-清洗过程日志完整率	8

4. 测试结论	8

5. 附件	9

验收测试概述

测试目的

本报告旨在依据项目《数据清洗策略需求分析报告》中约定的数据质量关键绩效指标（KPI），对数据清洗系统的实施效果进行正式、客观的验收测试。通过连续15天的稳定性监测与抽样验证，确认数据清洗成果是否达到合同及方案要求的质量标准，为项目最终验收提供决定性依据。

测试范围

本次验收测试覆盖《需求分析报告》中定义的七大数据域及其核心KPI：

| 数据域 | 核心KPI |
| --- | --- |
| 生产管理数据域 | BOM准确率、工单完整率 |
| 库存管理数据域 | 库存准确率、批次号规范率 |
| 财务管理数据域 | 凭证平衡率、科目编码准确率 |
| 质量管理数据域 | 质检记录完整率、有效期正确率 |
| 采购与供应商数据域 | 供应商主数据唯一率、采购价格异常检出率 |
| 设备运维数据域 | 设备编码规范率、维修记录完整率 |
| 系统过程域 | 数据清洗任务执行成功率、端到端处理延迟 |

测试方法概述

采用 “系统监控数据分析” 与 “业务抽样人工复核” 相结合的方法。

系统监控数据分析： 通过部署的数据质量监控平台，持续采集并统计各项KPI的实时数据。

业务抽样人工复核：针对需人工判定的指标（如BOM准确性、凭证平衡性），在测试周期内按日随机抽样，由甲方业务人员（生产部、财务部、仓储部等）与测试人员共同进行人工复核确认。

测试环境与过程

测试环境

生产环境：所有测试均在已正式上线运行的陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目生产环境中进行。

数据范围：测试数据为2025年9月5日至9月19日期间，平台接入的全部真实业务数据。

监控工具：基于Prometheus、Grafana及定制化数据质量看板进行指标抓取与可视化。

测试过程记录

基准确认（9月4日）：与乙方实施团队共同确认监控平台中各项KPI计算公式与数据来源的准确性。

稳定性监测（9月5日-19日）：启动连续15天7x24小时不间断监控，每日定时记录各KPI数值，并观察其波动趋势。

抽样复核（9月10日、15日）：分别于测试中期及后期，随机抽取各类业务数据进行人工复核。

异常记录与核查：测试期间共记录到3次瞬时告警，均经双方技术人员现场排查，确认为短暂网络抖动所致，已排除系统性问题。

测试结果与KPI达成分析

以下为连续15天测试周期内，各项关键KPI的最终测量结果与验收标准的对比分析。

KPI-01：生产管理数据域 - BOM准确率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | ≥ 95% |
| 测试方法 | 系统日志统计结合人工抽样复核。随机抽取200条BOM记录，由生产部人员人工比对物料清单与版本有效性 |
| 测量结果 | 正确记录为 194条，准确率计算为 97.0% |
| 结论 | ✔ 达标 |

KPI-02：库存管理数据域-库存准确率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | ≥ 95% |
| 测试方法 | 系统统计库存异常记录（负库存、计量单位不一致、批次号错误）占库存总记录的比例 |
| 测量结果 | 平均准确率为 98.2%，最低单日值为97.5%（9月12日） |
| 结论 | ✔ 达标 |

KPI-03：财务管理数据域-凭证平衡率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | 100% |
| 测试方法 | 监控平台统计每日凭证借贷平衡情况，不平凭证自动拦截并记录 |
| 测量结果 | 测试期间所有凭证均借贷平衡，平衡率为 100% |
| 结论 | ✔ 达标 |

KPI-04：质量管理数据域-质检记录完整率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | ≥ 99% |
| 测试方法 | 监控平台统计质检记录关键字段（检验批次、检验项目、检验结果）的完整情况 |
| 测量结果 | 平均完整率为 99.3%，缺失字段均触发补录流程 |
| 结论 | ✔ 达标 |

KPI-05：系统过程域-数据清洗任务执行成功率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | ≥ 99.9% |
| 测试方法 | 监控Airflow调度平台任务日志，统计成功执行任务数与总调度任务数 |
| 测量结果 | 任务成功率为 100%，无失败任务记录 |
| 结论 | ✔ 超额达标 |

KPI-06：系统过程域-端到端数据清洗延迟

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | ≤ 10秒 |
| 测试方法 | 在数据流关键节点注入埋点，计算从数据接入到清洗完成可用的时间分布的95分位数 |
| 测量结果 | P95延迟为 8.3秒，平均延迟为2.1秒 |
| 结论 | ✔ 达标 |

KPI-07：过程可追溯性-清洗过程日志完整率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收标准 | 100% |
| 测试方法 | 审计清洗系统数据血缘日志，检查关键数据处理环节是否完整记录 |
| 测量结果 | 日志记录完整率为 100%，所有数据变更均可追溯 |
| 结论 | ✔ 达标 |

测试结论

根据为期15天的连续稳定性测试与抽样验证，本项目数据清洗系统的输出质量已全面满足并部分优于《数据清洗策略需求分析报告》中规定的所有关键绩效指标（KPI）。

核心指标：

| 指标类别 | 验收标准 | 实际达成 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOM准确率 | ≥ 95% | 97.0% | ✅ |
| 库存准确率 | ≥ 95% | 98.2% | ✅ |
| 凭证平衡率 | 100% | 100% | ✅ |
| 质检记录完整率 | ≥ 99% | 99.3% | ✅ |
| 任务执行成功率 | ≥ 99.9% | 100% | ✅ |
| 端到端延迟 | ≤ 10秒 | 8.3秒 | ✅ |
| 日志完整率 | 100% | 100% | ✅ |

结论：数据清洗专项工作成果验收合格。

该系统运行稳定，有效提升了ERP系统数据的准确性、完整性与时效性，为陕西华龙制药有限公司的生产管理、库存管理、财务管理等核心业务提供了可靠的数据基础，达到了项目建设的预期目标。

附件

- 《数据质量KPI每日监测记录表》

- 《测试期间系统告警及处理记录》