文件编号：ITSS-09-02-06

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目巡检记录

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.9.30 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.9.30 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.9.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.9.30 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目巡检记录	1

1. 巡检基本情况	4

2. 巡检内容与结果	4

2.1. 服务器运行状态检查	4

2.2. 数据库运行状态检查	5

2.3. 应用系统运行状态检查	5

2.4. 数据清洗任务执行情况检查	6

2.5. 服务响应与问题处理情况检查	6

3. 问题整改计划	7

3.1. 慢查询问题	7

3.2. 数据清洗规则漏报	8

3.3. 文档记录不完整	8

3.4. 知识库更新滞后	8

4. 总体评价与后续安排	9

巡检基本情况

本次巡检为项目进入常态化运行阶段后的月度例行检查。依据《SPS服务执行计划》和《数据清洗策略实施方案》，当前阶段应完成服务部署与数据清洗专项工作，进入系统优化与培训阶段。本次巡检旨在对ERP系统服务器运行状态、数据库健康度、应用系统稳定性、数据清洗任务执行情况以及服务响应质量进行全面核查，确保系统运行稳定，服务交付规范。

巡检内容与结果

服务器运行状态检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | CPU使用率 | 正常（峰值38%） | 运行稳定 |
|  | 内存使用率 | 正常（62%） | 运行稳定 |
|  | 磁盘使用率 | 正常（45%） | 运行稳定 |
|  | 系统日志 | 无异常错误 | - |
| 数据库服务器 | CPU使用率 | 正常（42%） | 运行稳定 |
|  | 内存使用率 | 正常（58%） | 运行稳定 |
|  | 磁盘使用率 | 正常（51%） | 剩余空间充足 |
|  | 系统日志 | 无异常错误 | - |
| 备份服务器 | 备份任务状态 | 正常 | 每日凌晨自动备份 |
|  | 备份文件完整性 | 正常 | 最近7天备份可恢复 |

数据库运行状态检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库连接 | 连接数 | 正常（平均15个连接） | 未超限 |
|  | 连接超时 | 无异常 | - |
| 慢查询日志 | 慢查询数量 | 2条 | 已优化处理 |
|  | 最长执行时间 | 3.2秒 | 已优化至0.8秒 |
| 表空间使用 | 核心业务表空间 | 正常 | 定期维护 |
|  | 索引碎片率 | 低于5% | 正常 |
| 数据库备份 | 备份完整性 | 正常 | 每日全备+每小时日志备份 |
|  | 备份恢复测试 | 每月一次 | 9月15日测试通过 |

应用系统运行状态检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP系统服务 | 服务状态 | 全部正常 | - |
|  | 服务响应时间 | 平均1.2秒 | 符合SLA要求 |
| 用户登录 | 登录成功率 | 100% | - |
|  | 并发用户数 | 峰值25人 | 正常 |
| 核心模块功能 | 生产管理模块 | 正常 | 无异常报错 |
|  | 库存管理模块 | 正常 | 无异常报错 |
|  | 财务管理模块 | 正常 | 无异常报错 |
|  | 质量管理模块 | 正常 | 无异常报错 |
| 系统日志 | 错误日志 | 0条 | - |
|  | 警告日志 | 3条 | 已处理 |

数据清洗任务执行情况检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗任务状态 | 每日清洗任务 | 全部成功 | 无失败任务 |
|  | 任务执行时间 | 平均8分钟 | 正常 |
| 数据质量监控 | 核心字段填充率 | 99.3% | ≥99%达标 |
|  | 业务数据准确率 | 97.2% | ≥95%达标 |
|  | 主数据一致率 | 100% | 达标 |
| 清洗规则执行 | 生产管理规则 | 正常执行 | 检出异常3条，已处理 |
|  | 库存管理规则 | 正常执行 | 检出负库存1条，已处理 |
|  | 财务管理规则 | 正常执行 | 无异常 |
|  | 质量管理规则 | 正常执行 | 检出记录缺失2条，已补录 |
| 数据血缘日志 | 日志完整性 | 100% | 所有变更可追溯 |

服务响应与问题处理情况检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务请求处理 | 本月工单总数 | 12个 | - |
|  | 已关闭工单 | 12个 | 关闭率100% |
|  | 平均响应时间 | 15分钟 | SLA要求≤30分钟 |
|  | 平均解决时间 | 2.5小时 | SLA要求≤4小时 |
| 问题升级处理 | 升级问题数 | 0个 | - |
| 客户回访 | 回访数量 | 12个 | 回访率100% |
|  | 满意度评分 | 98.5分 | ≥95.5分达标 |
| 知识库更新 | 新增知识条目 | 3条 | 常见问题解决方案 |
|  | 知识利用率 | 92% | ≥90%达标 |

问题整改计划

慢查询问题

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 库存管理模块月结报表查询响应时间较长，平均需12秒 |
| 原因分析 | 相关索引缺失，数据量增长后查询效率下降 |
| 整改要求 | 优化查询语句，添加必要索引，确保响应时间控制在3秒以内 |
| 责任岗位 | 软件运维工程师（徐亚楠） |
| 整改期限 | 2025年10月8日前 |
| 验收方式 | 现场测试验证 |

数据清洗规则漏报

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 生产管理数据域中，部分BOM版本变更未触发清洗规则 |
| 原因分析 | 规则配置未覆盖BOM版本变更场景 |
| 整改要求 | 完善BOM版本变更检测规则，补充相关校验逻辑 |
| 责任岗位 | 研发工程师（赵薇） |
| 整改期限 | 2025年10月10日前 |
| 验收方式 | 提交更新后的规则配置，现场验证 |

文档记录不完整

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 部分服务工单的问题描述和解决方案记录不够详细 |
| 原因分析 | 服务台专员记录习惯需优化 |
| 整改要求 | 完善工单记录模板，确保问题现象、根因分析、解决步骤完整 |
| 责任岗位 | 服务台专员（李华） |
| 整改期限 | 2025年10月5日前 |
| 验收方式 | 抽查新工单记录 |

知识库更新滞后

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 本月处理的部分典型问题未及时录入知识库 |
| 原因分析 | 知识库更新流程执行不严格 |
| 整改要求 | 建立问题处理与知识库更新的联动机制，问题关闭后24小时内完成知识入库 |
| 责任岗位 | 软件运维工程师（徐亚楠） |
| 整改期限 | 立即执行，长期坚持 |
| 验收方式 | 下次巡检时检查知识库更新记录 |

总体评价与后续安排

本次巡检表明，陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目整体运行良好：

系统运行稳定：服务器、数据库、应用系统各项指标正常，无重大故障

数据质量达标：数据清洗任务执行正常，各项KPI指标均满足要求

服务响应及时：工单处理高效，客户满意度高

问题可控：发现的少量问题已制定整改措施，风险可控

项目当前处于系统优化与培训阶段，各项工作按计划推进。