文件编号：ITSS-06-02-10

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

连续性管理计划

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.7.3 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.7.3 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.7.3 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.7.3 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

连续性管理计划	1

1. 目的	4

2. 原则	4

3. 适用范围	4

4. 岗位职责	4

4.1. 应急管理办公室	4

5. 连续性目标	4

6. 连续性工作实施	5

6.1. 事件预警与启动	5

6.2. 初步沟通	5

6.3. 业务恢复	5

6.4. 恢复正常运营	5

7. 附则	5

目的

为确保在发生重大中断事件（如自然灾害、重大硬件故障、网络攻击、疫情）时，公司核心业务及运维服务能持续提供或及时恢复，最大限度降低中断对客户业务的影响，减少经济损失，维护公司声誉，特制定本业务连续性管理计划。

原则

- 客户业务优先

恢复策略优先保障对客户业务影响最大的核心系统。

- 预案为主，平战结合：

通过充分的准备、演练和培训，确保在紧急情况下能迅速启动预案。

- 持续改进：

根据演练和实际发生的应急情况，定期评审和更新计划。

适用范围

本计划涵盖为保障【陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目】运维服务连续性所涉及的关键业务流程、关键信息系统、关键人员及相关配套设施。

岗位职责

应急管理办公室

- 交付部经理、研发部经理、综合部经理等负责执行各自领域的恢复工作

- 交付部经理负责技术恢复的总指挥

- 全体运维技术人员负责具体技术系统的启动、恢复和验证。

连续性目标

| 优先级 | 系统/业务 | RTO（恢复时间目标） | RPO（恢复点目标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 核心数据库 | 2小时以内 | 15分钟以内 |
| 中 | 应用服务 | 4小时以内 | 30分钟以内 |
| =低 | 次要系统 | 24小时以内 | 24小时以内 |

连续性工作实施

事件预警与启动

发现可能导致业务中断的重大事件，立即上报交付部经理，由应急管理办公室评估并宣布启动BCP。

初步沟通

立即通知应急管理办公室所有成员，并根据预案与客户进行初步沟通。

业务恢复

- 首要阶段 (0-2小时)：评估损失，启动备用站点或云容灾系统，优先恢复优先级1的系统（如核心数据库）。

- 次要阶段 (2-8小时)：恢复优先级2的系统（应用服务），确保核心业务链路的通畅。

- 后续阶段 (8-24小时)：恢复次要系统，并进行全面验证。

恢复正常运营

当主站点修复后，制定严谨的回切方案，将业务从备用环境平稳切换回生产环境。

附则

- 本制度最终解释权和修订权归交付部。

- 本制度自颁布之日起施行。