| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布编号 | REL-20251121-001 |
| 关联合同 | 陕西华庆制药SPS服务合同 |
| 客户名称 | 陕西华庆制药有限公司 |
| 关联变更单 | CHG-20251118-001 |
| 关联问题单 | PBM-20251115-001 |
| 创建时间 | 2025年11月21日 09:30 |
| 创建人 | 运维项目经理 张经理 |
| 发布类型 | ☑软件补丁 □硬件更新 □文档发布 □配置发布 |
| 发布标题 | 自动更新机制优化及报表模板备份功能发布 |
| 发布内容 | 1. 自动更新脚本优化版本：AutoUpdate_V2.1.sh 2. 新增报表模板备份脚本：Backup_ReportTemplates_V1.0.sh 3. 发布说明文档：Release_Note_20251121.pdf |
| 发布范围 | 陕西华庆制药财务系统生产环境 |
| 版本信息 | 发布包版本：V2.1.1121 上一版本：V2.0.1015 |
| 发布方式 | ☑自动部署 □手动部署 □分批次部署 |
| 测试情况 | 1. 单元测试（2025.11.16）：脚本语法正确，功能符合预期 2. 集成测试（2025.11.17）：与现有系统兼容，无冲突 3. 用户验收测试（2025.11.18-11.19）：财务部参与测试，确认报表打印功能正常 |
| 发布计划 | 2025年11月23日 22:00 - 23:00 |
| 发布步骤 | 1. 22:00 备份当前版本脚本及配置文件 2. 22:10 上传发布包至生产服务器 3. 22:20 执行脚本部署 4. 22:30 配置定时任务 5. 22:40 执行功能验证 6. 22:50 观察系统运行状态 7. 23:00 发布完成确认 |
| 回滚计划 | 1. 恢复备份的原版本脚本 2. 删除新增脚本及定时任务 3. 验证系统回滚后状态正常 |
| 审批人 | 交付部经理 严长运 |
| 审批时间 | 2025年11月22日 14:00 |
| 审批意见 | ☑同意发布 □暂缓发布 □拒绝发布 |
| 发布责任人 | 运维实施工程师 |
| 发布时间 | 2025年11月23日 22:00-22:45 |
| 发布结果 | ☑成功 □部分成功 □失败 □回滚 |
| 验证人 | 软件运维工程师 |
| 验证时间 | 2025年11月23日 23:00 |
| 验证内容 | 1. 自动更新脚本运行正常，报表模板未被覆盖 2. 备份脚本定时任务生效，备份文件生成正常 3. 财务部关键用户登录测试，打印功能正常 4. 系统日志无报错 |
| 验证结果 | ☑通过 □不通过 |
| 知识转移 | 1. 更新运维知识库：新增《报表模板备份与恢复操作手册》 2. 向财务部发送发布通知及使用说明 3. 备份脚本维护说明已移交信息部王工 |
| 关闭时间 | 2025年11月24日 10:00 |