| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CHG-20251118-001 |
| 关联合同 | 陕西华庆制药SPS服务合同 |
| 客户名称 | 陕西华庆制药有限公司 |
| 关联问题单 | PBM-20251115-001 |
| 关联事件单 | INC-20250918-078、INC-20251022-103、INC-20251115-041 |
| 创建时间 | 2025年11月18日 09:00 |
| 创建人 | 运维项目经理 张经理 |
| 变更类型 | □紧急变更 ☑标准变更 □常规变更 |
| 变更分类 | ☑应用系统 □基础设施 □业务流程 □配置参数 |
| 变更标题 | 优化自动更新机制及增加报表模板备份策略 |
| 变更原因 | 根因分析发现系统自动更新机制每月覆盖报表模板配置文件，导致财务部报表打印格式反复出现故障。 |
| 变更内容 | 1. 修改自动更新脚本（AutoUpdate.sh），增加排除报表模板配置文件（report_templates/*）的逻辑 2. 新增报表模板自动备份脚本（Backup_ReportTemplates.sh），每月1日自动备份至指定目录 3. 配置备份保留策略，保留最近6个月的模板备份 |
| 变更影响范围 | 财务部报表打印模块、系统自动更新模块 |
| 变更风险及预案 | 风险：修改自动更新脚本可能导致其他正常更新失败 预案：保留原脚本备份，如出现异常可24小时内回滚 |
| 测试验证情况 | 1. 测试环境已完成脚本修改及验证（2025.11.16-11.17） 2. 模拟更新场景，报表模板未被覆盖（通过） 3. 备份脚本执行成功，文件完整可恢复（通过） |
| 实施计划 | 2025年11月20日 22:00 - 23:00（业务低峰期） |
| 实施步骤 | 1. 22:00 备份原自动更新脚本和报表模板文件 2. 22:15 部署修改后的自动更新脚本 3. 22:30 部署报表模板自动备份脚本并配置定时任务 4. 22:45 手动触发测试更新，验证报表模板未被覆盖 5. 23:00 观察系统运行正常，变更完成 |
| 回滚计划 | 1. 恢复原自动更新脚本 2. 删除新增的备份脚本及定时任务 3. 从备份恢复被覆盖的报表模板（如有） |
| 审批人 | 鲁玉锋 |
| 审批时间 | 2025年11月19日 10:30 |
| 审批意见 | ☑同意 □拒绝 □需修改 |
| 实施人 | 运维实施工程师 |
| 实施时间 | 2025年11月20日 22:00-22:50 |
| 实施结果 | ☑成功 □部分成功 □失败 □回滚 |
| 验证人 | 软件运维工程师 |
| 验证时间 | 2025年11月20日 23:00 |
| 验证结果 | 1. 手动触发更新测试，报表模板配置未被覆盖 2. 备份脚本执行成功，备份文件完整 3. 财务部反馈打印功能正常 4. ☑通过 □不通过 |
| 关闭时间 | 2025年11月21日 09:00 |