文件编号：ITSS-10-02-01

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急预案

| 编制人:孙光莉 | 编制时间:2025.11.10 |
| --- | --- |
| 审核人:严长运 | 编制时间:2025.11.10 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.11.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.10 | V1.0 | 新建文档 | 孙光莉 | 严长运 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急预案	1

1. 总则	5

1.1. 编制目的	5

1.2. 编制依据	5

1.3. 适用范围	5

1.4. 工作原则	5

1.4.1. 预防为主，防救结合	6

1.4.2. 统一领导，分级负责	6

1.4.3. 快速反应，协同应对	6

1.4.4. 依法规范，科学处置	6

1.4.5. 保护重点，减少损失	6

2. 应急组织体系与职责	6

2.1. 项目应急领导小组	6

2.2. 应急执行小组	7

2.3. 技术支持小组	7

2.4. 后勤保障小组	7

2.5. 其他部门协同职责	8

2.6. 采购部	8

2.7. 质量部	8

3. 风险分析与监测预警	8

3.1. 主要风险事件类型	8

3.2. 监测与预警	9

4. 应急响应程序	9

4.1. 4.1 信息报告	9

4.2. 先期处置	9

4.3. 响应启动与分级	9

4.4. 应急处置	10

4.5. 应急结束	10

5. 后期处置	10

6. 保障措施	10

7. 预案管理	11

总则

编制目的

为建立健全烟台林海嵎峡田园综合体智慧农业大数据平台建设项目（以下简称“本项目”）实施过程中的突发事件应急响应机制，规范应急管理和响应程序，高效整合陕西益利德软件科技有限公司（以下简称“公司”）组织资源，提高对各类突发事件的预防、预警和应急处置能力，最大限度地减少突发事件造成的损失，保障项目建设人员、财产安全及项目成果，确保项目关键目标按期、按质达成，特制定本预案。

编制依据

- T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

- GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》

- GB/T 29264-2012 《信息技术服务 分类与代码》

- GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第 2 部分:交付规范》

- GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第 3 部分:应急响应规范》

- 国家有关法律、法规及行业标准

- 本项目的《采购合同》

- 《陕西益利德软件科技有限公司组织架构及部门职责》

适用范围

本预案适用于本项目自建设启动之日起，至最终验收完成、质保期结束期间，在项目实施现场（山东省烟台市牟平区）及相关协作范围内，发生的可能影响项目进度、质量、成本、安全、数据及知识产权的各类突发事件的预防与应急处置工作。

工作原则

预防为主，防救结合

强化风险意识，加强日常监测和隐患排查，做好预防预警工作。

统一领导，分级负责

在公司应急领导小组统一指挥下，根据事件级别和职责分工，分级响应，各司其职。

快速反应，协同应对

建立与公司常设部门的联动机制，确保信息畅通、反应迅速、资源整合、处置高效。

依法规范，科学处置

依据法律法规、合同约定及公司制度，运用科学手段和方法进行应急处置。

保护重点，减少损失

优先保障人员生命安全，保护关键设备、核心数据和知识产权。

应急组织体系与职责

本应急组织体系完全嵌入公司现有管理架构，实现“平战结合”。

项目应急领导小组

组长：公司管理者代表或副总经理。

副组长：甲方（北京旗硕基业）项目经理、乙方（咸阳瑞源）项目经理。

成员：应急管理办公室经理、勘察测绘院经理、综合部经理。

主要职责：

- 作为项目应急最高决策机构，全面领导项目应急工作。

- 批准应急预案的启动、升级和终止。

- 决策重大应急处置措施，审批公司级应急资源的调配。

- 负责与甲方、项目业主及上级单位的重要沟通与报告。

- 审批应急事件的总结报告及后续改进措施。

应急执行小组

组长：应急管理办公室负责人。

现场指挥：乙方项目现场负责人。

核心成员：应急管理办公室下辖的应急执行小组全体成员。

支援成员：乙方现场技术及施工人员、甲方现场代表。

主要职责：

- 执行应急领导小组的指令，负责突发事件现场的快速先期处置。

- 组织实施人员疏散、伤员救护、现场警戒和交通疏导。

- 控制事态发展，进行设备抢修、故障排除等具体操作，防止次生灾害。

- 实时向应急领导小组报告现场情况和处置进展。

技术支持小组

组长：应急管理办公室技术支持小组负责人。

技术副组长：勘察测绘院负责人（负责统筹交付部与研发部资源）。

核心成员：

* 交付部（含服务台、备件库）：负责系统恢复、备件调用、服务台接报。

* 研发部：负责软件系统修复、数据恢复、定制化问题解决。

* 关键设备原厂商（如大华、锐捷等）技术支持人员。

主要职责：

- 为现场处置提供专业技术方案、图纸和技术指导。

- 负责核心系统（大数据平台、安防监控、网络等）的紧急恢复、数据备份与修复。

- 管理并调配备件库资源，确保关键备件及时运抵现场。

- 分析事件根本技术原因，提供网络安全加固等深度支持。

- 利用服务知识，快速匹配和调用历史解决方案。

后勤保障小组

组长：综合部负责人。

副组长：应急管理办公室后勤保障小组负责人。

核心成员：综合部行政与人力专员、后勤保障小组成员、采购部接口人。

主要职责：

- 保障应急期间内外通讯畅通，维护并更新应急通讯录。

- 负责信息的上传下达、记录与发布，编制应急简报。

- 提供应急所需的车辆、食宿、医疗、资金等后勤保障。

- 协同采购部，启动应急采购流程，保障应急物资供应。

- 负责事件后期的保险理赔、善后安抚、资料归档及内部奖惩建议。

其他部门协同职责

采购部

负责应急状态下供应链的紧急响应，根据技术支持与保障组的需求，保障设备、材料的快速采购与调拨。

质量部

在事件涉及合同履约、成本变更或法律纠纷时，提供法律与合同支持，参与事件调查与责任界定。

风险分析与监测预警

主要风险事件类型

结合合同附件供货清单、项目特点及公司业务，主要风险包括：

施工安全事件：触电、高处坠落、物体打击、火灾等。

设备与系统故障：核心硬件（服务器、磁盘阵列、交换机、LED显示屏）损坏；软件系统崩溃、数据丢失。

网络与信息安全事件：网络通信中断、黑客攻击、病毒感染、数据泄露。

质量与进度风险：关键设备到货延期、安装调试失败、第三方验收多次不通过。

知识产权与保密风险：技术资料、软件源代码、核心数据泄露。

自然与地质灾害：台风、暴雨、雷电等极端天气影响。

供应链风险：关键设备供应商出现问题。

监测与预警

日常监测：交付部及现场人员负责施工现场安全巡查、设备运行状态监控、网络与安全日志分析。

信息收集：各方定期报告项目进展、风险排查情况。建立风险信息共享机制。

预警发布：发现潜在风险或接到外部预警（如气象预警）时，发现方应立即报告现场应急执行小组（应急管理办公室）和应急领导小组。领导小组根据风险程度，决定发布I级（特别重大突发事件）、II级（重大突发事件）、III级（较大突发事件）、IV级（一般突发事件）预警，并通知相关部门启动预防措施。

应急响应程序

4.1 信息报告

突发事件发生后，现场人员或第一发现人应立即向现场应急处置组（应急管理办公室） 和乙方项目经理报告。乙方项目经理须在30分钟内口头、1小时内书面通报甲方项目经理及公司应急领导小组。报告内容应包括：事件时间、地点、概况、初步原因、已采取的措施、人员伤亡和财产损失初步估计、请求支援事项等。

先期处置

现场应急处置组（应急管理办公室）立即启动现场处置，采取一切必要措施控制事态，抢救伤员，保护现场，疏散人员，并初步保护关键设备与数据。

响应启动与分级

应急领导小组根据事件性质、严重程度和影响范围，启动相应级别的应急响应（Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级/IV级/一般突发事件，分别对应特别重大突发事件/重大突发事件/较大突发事件/）。同时，正式通知技术支持小组和后勤保障小组投入应急。

应急处置

各小组按职责协同行动：

应急执行小组：控制现场，组织抢险。

技术支持小组：分析故障，制定恢复方案，调用备件，修复系统。

后勤保障小组：保障通信，调配后勤资源，进行外部联络。

采购部等协同部门：按需提供供应链等支持。

应急结束

当事件得到有效控制，次生风险消除，现场处置及系统恢复完成后，由应急领导小组评估后宣布应急响应结束，转入后期处置阶段。

后期处置

善后恢复：乙方负责现场清理、设备维修/更换（依据主合同第11条）、系统测试与验证。甲方参与确认。

调查评估：由应急领导小组牵头，质量部等参与，进行事件调查，查明原因，明确责任（参照主合同第15条），评估损失，形成报告。

改进措施：根据调查结果，修订完善本预案及公司相关技术方案和管理制度。根据公司规定对责任人员进行处理。

保障措施

通讯保障：建立并维护包含公司各部门、甲方、关键供应商在内的应急通讯录，确保多链路畅通。

队伍保障：明确各应急小组人员及后备人员，综合部与勘察测绘院负责组织定期应急培训和演练。

物资保障：交付部（备件库） 负责储备关键备件；采购部建立应急物资供应商清单；现场按规配置安全防护与消防器材。

技术保障：勘察测绘院维护核心设备厂商技术支持通道；交付部定期进行系统备份和容灾演练。

经费保障：应急所需经费，依据主合同约定及事件责任，由责任方先行垫付，最终按合同约定或公司管理规定结算。

预案管理

培训与演练：应急管理办公室会同勘察测绘院、综合部，每年至少组织一次本项目相关的应急演练，并做好记录和评估。

评估与修订：本预案至少每年评审一次。在项目发生重大变化、组织机构调整、或应急演练、实战后发现重大缺陷时，应及时修订。修订由应急管理办公室发起，报应急领导小组批准。

生效：本预案经甲乙双方项目负责人及公司管理者代表批准后生效，作为主合同的附属管理文件。