| 发布评估报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布内容 | 毛家湾系统 | 申请部门 | 运维部 | 编号 | MJW-2024124 |  |
| 发布负责人 | 梁康 | 项目名称 | 毛家湾系统 |  |  |  |
| 提交时间(紧急发布为非正式审批时间） | 2024/1/24 | 完成时间 | 2024/1/24 | 发布级别 |  | □简单 □一般 √重大 |
| 预计中断时间 | 4 | 实际中断时间 | 4 | 情况说明 |  | 毛家湾系统V1.1版本的发布 |
| 发布分类 | √软件 □网络 □数据库 □环境 |  |  |  |  |  |
| 发布记录 | 2024/1/22，所有用例完全执行，缺陷修复率达到标准。 2024/1/23源码、文档入库、进行程序打包、标记源码、文档版本。源码包括数据库创建脚本（含静态数据）、编译构建脚本和所有源代码；填写发布基线通知，并通知了相关人员；经理对发布基线进行了审计检查。 2024/1/24发布完成,上传程序包，编写了发布说明，包括产品版本说明。正式发布通知。 |  |  |  |  |  |
|  | 审批人：曹喜乐 2024年1月24日 |  |  |  |  |  |
|  | 执行人：梁康 2024年1月24日 |  |  |  |  |  |
| 配置项名称 | 无 |  |  |  |  |  |
| 发布结果 | √完成打勾 执行人签字：梁康 2024年1月24日 |  |  |  |  |  |