| 发布评估报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布内容 | AI布控系统视频结构化分析模块算法优化与策略更新 | 申请部门 | 交付部 | 编号 | YTFB-20250328 |  |
| 发布负责人 | 梁康 | 项目名称 | 烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目 |  |  |  |
| 提交时间(紧急发布为非正式审批时间） | 2025/3/28 | 完成时间 | 2025/3/28 | 发布级别 |  | □简单 □一般 √重大 |
| 预计中断时间 | 2 | 实际中断时间 | 2 | 情况说明 |  | 针对“人员聚集”识别准确率不达标问题的根本解决版本发布 |
| 发布分类 | √软件 □网络 □数据库 □环境 |  |  |  |  |  |
| 发布记录 | 2025年3月25日：算法优化完成。基于现场采集的超过200小时视频数据完成模型再训练，经内部封闭测试，核心场景识别准确率提升至97.2%，达到并超过合同技术标准。 2025年3月26日：固件升级完成。完成边缘设备（摄像机）算力调度策略优化，并通过实验室压力测试，确保复杂场景下分析任务的实时性。 2025年4月13日至4月19日：灰度发布与验证。分三个批次对全部54个相关监控点位进行固件与模型更新，每批次更新后进行为期48小时的功能与稳定性验证，结果均符合预期。 2025年3月26日：最终验收测试。组织甲方与业主方代表进行现场验收测试。测试涵盖不同时段、光照及人流密度场景，系统对“人员聚集”行为的识别准确率稳定在96%以上，满足合同要求。双方签署《功能验证通过报告》。 2025年3月27日：发布完成。所有更新程序包、技术文档（含更新后的设计说明、测试报告）已完成归档与交付，并正式通知项目相关方。 |  |  |  |  |  |
|  | 审批人：曹喜乐 2025年3月28日 |  |  |  |  |  |
|  | 执行人：梁康 2025年3月28日 |  |  |  |  |  |
| 配置项名称 | 无 |  |  |  |  |  |
| 发布结果 | √完成打勾 执行人签字：梁康 2025年3月28日 |  |  |  |  |  |